INFORMACJA PRASOWA

Katowice, 25.08.2026 r.

Wieże MIKATO nabierają docelowego kształtu. Archicom finalizuje realizację inwestycji w centrum Katowic

Archicom, ogólnopolski deweloper mieszkaniowy z Grupy Echo, kontynuuje realizację MIKATO – swojej pierwszej inwestycji w Katowicach. Zakończyły się prace przy konstrukcji nośnej stanu surowego trzech wież, a z placu budowy zdemontowano pierwszy z trzech żurawi. Obecnie prace koncentrują się m.in. na elewacjach, instalacjach i wykończeniu budynków. Projekt realizowany w ścisłym centrum miasta obejmuje 341 mieszkań oraz 6 lokali usługowych.

MIKATO powstaje w kwartale ulic Sokolskiej, Piotra Skargi i Słowackiego, na terenie dawnego dworca autobusowego PKS. Trzy wieże o zróżnicowanej wysokości połączone wspólnym parterem są już wyraźnie widoczne w panoramie tej części miasta. W wieżach A1 i A2 zakończono wykonywanie murów, natomiast prace murarskie prowadzone są jeszcze na parterze oraz w najniższej wieży A3. Na budowie pracują obecnie dwa żurawie. Realizacja MIKATO wchodzi tym samym w finalny etap, a odbiory mieszkań rozpoczną się już w IV kwartale 2026 roku.

MIKATO wchodzi w kolejny etap realizacji

Za projekt architektoniczny MIKATO odpowiada Medusa Group. Kompozycję inwestycji tworzą trzy segmenty, z których najwyższy osiągnie niemal 59 metrów. Ich układ pozwolił otworzyć mieszkania na widoki miasta i zwiększyć dystans pomiędzy balkonami. Każde z 341 mieszkań będzie miało balkon lub taras, a wybrane lokale o powierzchni powyżej 76 mkw. posiadają balkony o powierzchni przekraczającej 40 mkw.

– Zakończenie głównych prac przy konstrukcji budynków pozwala nam skoncentrować się na kolejnych zakresach realizacji. Równolegle prowadzimy dziś kilka istotnych procesów – od wykonywania elewacji i instalacji, przez prace tynkarskie, po montaż balustrad i prace dachowe. Przy inwestycji tej skali kluczowa jest sprawna koordynacja poszczególnych ekip i zakresów robót, szczególnie że prace prowadzone są jednocześnie w trzech wieżach o różnej wysokości. Z każdym kolejnym miesiącem MIKATO będzie coraz bardziej zbliżać się do formy znanej z projektu i wizualizacji – mówi Mariusz Szatański, Projekt Manager w Archicom.

Zieleń uzupełni śródmiejski charakter inwestycji

Wraz z postępem prac przy budynkach MIKATO przygotowywane jest również docelowe zagospodarowanie ich otoczenia. Od strony Skweru Przyjaciół z Miszkolca zaplanowano trawy, rośliny ozdobne i krzewy, a pomiędzy wieżami powstaną zielone przestrzenie. Do dyspozycji mieszkańców przewidziano również zielone atrium, natomiast na balkonach pojawią się donice z roślinnością oddzielające przestrzenie sąsiadujących mieszkań. Do podlewania terenów zielonych wykorzystywana będzie woda deszczowa, a na dachach budynków zostanie zamontowana instalacja fotowoltaiczna.

Na parterze MIKATO powstanie 6 lokali usługowych o łącznej powierzchni blisko 750 mkw. W inwestycji przewidziano także klub mieszkańca z zielonym patio oraz ponad 300 miejsc dla rowerów. Projekt realizowany jest około 400 m od katowickiego Rynku, w bezpośrednim sąsiedztwie Supersamu i w niewielkiej odległości od dworca kolejowego, Spodka, NOSPR, MCK oraz Galerii Katowickiej.

O ARCHICOM

Archicom to jeden z największych i najdłużej działających deweloperów mieszkaniowych w Polsce, notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Firma posiada 40-letnie doświadczenie, a jej korzenie sięgają wrocławskiego studia projektowego stawiającego w centrum uwagi człowieka i jego potrzeby.

Od 2021 roku Archicom jest częścią Grupy Echo – największej grupy deweloperskiej w Polsce. W wyniku aportu segmentu mieszkaniowego Echo Investment w 2023 roku, marka zyskała ogólnopolski zasięg, poszerzając działalność o Warszawę, Łódź, Poznań, Kraków, a od 2024 roku również Katowice.

Archicom zrealizował ponad 220 projektów mieszkaniowych, często o charakterze miastotwórczym, rozwijanych w duchu idei 15-minutowych miast. Tworzy zrównoważone i funkcjonalne przestrzenie do życia, łącząc kompetencje urbanistyczne, inżynieryjne i społeczne.

Archicom został doceniony na arenie międzynarodowej – w 2025 roku zdobył dwie prestiżowe nagrody podczas targów MIPIM w Cannes za projekt Fuzja w Łodzi: główną nagrodę w kategorii Najlepszej Miejskiej Rewitalizacji oraz Nagrodę Specjalną Jury.

Jako innowacyjny deweloper, Archicom stale testuje nowe technologie, wdraża rozwiązania oparte o AI, optymalizuje procesy i redefiniuje swoją rolę jako współtwórcy miast przyszłości – zrównoważonych i przyjaznych do życia.