INFORMACJA PRASOWA

Wrocław, 2.09.2026 r.

Archicom kontynuuje budowę Atrium we Wrocławiu. Projekt wyróżnia ponadstandardowa wysokość garażu podziemnego

Archicom, ogólnopolski deweloper mieszkaniowy z Grupy Echo, kontynuuje realizację Atrium na wrocławskim Szczepinie. Budowa inwestycji osiągnęła poziom trzeciego piętra, a równolegle z pracami konstrukcyjnymi prowadzone są już roboty instalacyjne wewnątrz budynku. Jednym z ciekawszych parametrów technicznych projektu jest ponadstandardowa wysokość garażu podziemnego, która w wybranych miejscach na poziomie -1 wyniesie około 4,2 metra.

Na placu budowy trwają obecnie prace przy stropach nad trzecim piętrem oraz wznoszeniu ścian. Realizacja jest jednocześnie zaawansowana na niższych poziomach – w garażu rozprowadzane są instalacje sanitarne i układana wełna, a na wyższych kondygnacjach wykonywana jest instalacja elektryczna. Zakończenie inwestycji zaplanowano na III kwartał 2027 roku.

Ponadstandardowa przestrzeń w garażu

Jednym z nietypowych parametrów realizowanego budynku jest wysokość części garażu podziemnego. Na poziomie -1 przestrzeń nad większością ponadstandardowo wysokich miejsc parkingowych będzie miała około 4,17 metra wysokości do spodu warstwy izolacyjnej. W części tej strefy, ze względu na lokalne obniżenia konstrukcji, wysokość wyniesie około 3,9 metra. To wartości wyraźnie większe niż standardowa wysokość garaży podziemnych w inwestycjach mieszkaniowych.

– Atrium znajduje się na etapie, na którym prace prowadzone są równolegle na kilku poziomach budynku. Podczas gdy konstrukcja pnie się w górę i realizujemy stropy kolejnych kondygnacji mieszkalnych, w garażu możemy już prowadzić instalacje i wykonywać następne zakresy prac. Ciekawym elementem projektu jest wysokość części garażu na poziomie -1, która miejscami przekracza cztery metry. Realizacja takiej przestrzeni wymaga odpowiedniego skoordynowania konstrukcji, przebiegu instalacji oraz prac izolacyjnych. W kolejnych miesiącach wraz z postępem konstrukcji coraz większy zakres robót będzie przenosił się do wnętrza budynku – mówi Dariusz Gryboś, Project Manager w Archicom.

Atrium na zmieniającym się Szczepinie

Atrium powstaje u zbiegu ulic Robotniczej i Góralskiej, na terenie południowego Szczepina we Wrocławiu. W budynku znajdą się 383 mieszkania od 1 do 4 pokoi, o powierzchniach od 26 do 90 mkw. Wszystkie lokale uzupełnią balkony, loggie, tarasy lub ogródki. Dla mieszkańców przewidziano także komórki lokatorskie, podziemny parking oraz zamykane rowerownie. Za projekt architektoniczny odpowiada SRDK Studio.

Atrium jest jednym z projektów, poprzez które Archicom rozwija ofertę w segmencie popularnym, koncentrując się na lokalizacjach dobrze skomunikowanych z centrum i jednocześnie posiadających potencjał dalszego rozwoju. Szczepin wpisuje się w ten kierunek. Jego południowa część w ostatnich latach stopniowo zmienia swój poprzemysłowy charakter, a w sąsiedztwie przybywa nowych funkcji mieszkaniowych, usługowych i biznesowych. Lokalizacja zapewnia dostęp do trasy autobusowo-tramwajowej łączącej tę część miasta m.in. z Rynkiem i Dworcem Głównym.

O ARCHICOM

Archicom to jeden z największych i najdłużej działających deweloperów mieszkaniowych w Polsce, notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Firma posiada 40-letnie doświadczenie, a jej korzenie sięgają wrocławskiego studia projektowego stawiającego w centrum uwagi człowieka i jego potrzeby.

Od 2021 roku Archicom jest częścią Grupy Echo – największej grupy deweloperskiej w Polsce. W wyniku aportu segmentu mieszkaniowego Echo Investment w 2023 roku, marka zyskała ogólnopolski zasięg, poszerzając działalność o Warszawę, Łódź, Poznań, Kraków, a od 2024 roku również Katowice.

Archicom zrealizował ponad 220 projektów mieszkaniowych, często o charakterze miastotwórczym, rozwijanych w duchu idei 15-minutowych miast. Tworzy zrównoważone i funkcjonalne przestrzenie do życia, łącząc kompetencje urbanistyczne, inżynieryjne i społeczne.

Archicom został doceniony na arenie międzynarodowej – w 2025 roku zdobył dwie prestiżowe nagrody podczas targów MIPIM w Cannes za projekt Fuzja w Łodzi: główną nagrodę w kategorii Najlepszej Miejskiej Rewitalizacji oraz Nagrodę Specjalną Jury.

Jako innowacyjny deweloper, Archicom stale testuje nowe technologie, wdraża rozwiązania oparte o AI, optymalizuje procesy i redefiniuje swoją rolę jako współtwórcy miast przyszłości – zrównoważonych i przyjaznych do życia.