INFORMACJA PRASOWA

Wrocław, 10.09.2026 r.

Archicom sprzedał blisko 70% mieszkań w Powstańców 7D we Wrocławiu. Apartamentowiec wchodzi w kluczowy etap realizacji

Archicom, ogólnopolski deweloper mieszkaniowy z Grupy Echo, kontynuuje realizację prac w apartamentowcu Powstańców 7D we Wrocławiu. Blisko 70% mieszkań znalazło już nabywców, choć zakończenie inwestycji planowane jest na III kwartał 2027 roku. Jednocześnie, budowa wchodzi w kolejny etap – konstrukcja osiągnęła poziom 15. piętra, a we wrześniu rozpoczną się m.in. prace elewacyjne i wykończeniowe w częściach wspólnych.

Na budowie Powstańców 7D prace prowadzone są dziś równolegle przy konstrukcji i wewnątrz budynku. Stolarka okienna została zamontowana do 7. piętra, a ściany działowe wykonywane są już na 8. kondygnacji. Równocześnie postępują roboty instalacyjne i tynkarskie. W najbliższych tygodniach zakres prac rozszerzy się o docieplenie i elewację budynku, posadzki w mieszkaniach oraz pierwsze prace wykończeniowe w częściach wspólnych. Zakończenie wznoszenia konstrukcji planowane jest do końca listopada.

– Inwestycja jest na etapie, na którym zmienia się charakter prowadzonych prac. Konstrukcja nadal pnie się w górę, ale coraz większy zakres prac przenosi się do wnętrza budynku i na elewację. Jeszcze przed zakończeniem całej konstrukcji, blisko 70% mieszkań znalazło swoich nabywców. To dla nas jasny sygnał, że projekt spotkał się z dużym zainteresowaniem nabywców. Do końca listopada chcemy zakończyć konstrukcję i przejść do kolejnych etapów realizacji – mówi Dariusz Gryboś, Project Manager w Archicom.

Powstańców 7D zmienia południowy Wrocław

Powstańców 7D powstaje przy ul. Powstańców Śląskich – rejonie Wrocławia, który w ostatnich latach stopniowo zmienia swój charakter. Spółki z Grupy Echo rozwijają bowiem w kwartale w sąsiedztwie ulic Swobodnej i Powstańców Śląskich funkcje mieszkaniowe, biurowe i usługowe, tworząc wielofunkcyjny fragment miasta. Do tego grona zalicza się również Swobodna Living, czyli inwestycja, której sprzedaż Archicom rozpoczął w lipcu bieżącego roku.

Powstańców 7D to 18-kondygnacyjny apartamentowiec z 225 mieszkaniami i 3 lokalami usługowymi. Pod bryłą budynku powstał czteropoziomowy garaż, którego najniższy poziom sięga ok. 15,5 metra poniżej terenu. To jeden z najgłębszych parkingów podziemnych we Wrocławiu. Zaplanowano w nim ponad 150 miejsc parkingowych.

Za projekt architektoniczny odpowiada pracownia SAO. Charakterystycznym elementem projektu są modernistyczne łuki oraz elewacja łącząca szkliwione płytki klinkierowe z panelami w odcieniach miedzi. Duże przeszklenia w przyziemiu mają z kolei otworzyć budynek na otaczającą go przestrzeń miejską.

W inwestycji zaplanowano mieszkania o powierzchniach od 25 do 185 metrów kwadratowych, w tym dwupoziomowe apartamenty na najwyższych kondygnacjach. Lokale będą posiadały balkony, loggie lub tarasy. Projekt przestrzeni wspólnych zaprojektowała pracownia CUDO.

Aktualna oferta mieszkań w inwestycji Powstańców 7D we Wrocławiu, wraz z cenami, metrażami i rzutami lokali dostępna jest pod adresem: archicom.pl/wroclaw/powstancow-7d.

O ARCHICOM

Archicom to jeden z największych i najdłużej działających deweloperów mieszkaniowych w Polsce, notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Firma posiada 40-letnie doświadczenie, a jej korzenie sięgają wrocławskiego studia projektowego stawiającego w centrum uwagi człowieka i jego potrzeby.

Od 2021 roku Archicom jest częścią Grupy Echo – największej grupy deweloperskiej w Polsce. W wyniku aportu segmentu mieszkaniowego Echo Investment w 2023 roku, marka zyskała ogólnopolski zasięg, poszerzając działalność o Warszawę, Łódź, Poznań, Kraków, a od 2024 roku również Katowice.

Archicom zrealizował ponad 220 projektów mieszkaniowych, często o charakterze miastotwórczym, rozwijanych w duchu idei 15-minutowych miast. Tworzy zrównoważone i funkcjonalne przestrzenie do życia, łącząc kompetencje urbanistyczne, inżynieryjne i społeczne.

Archicom został doceniony na arenie międzynarodowej – w 2025 roku zdobył dwie prestiżowe nagrody podczas targów MIPIM w Cannes za projekt Fuzja w Łodzi: główną nagrodę w kategorii Najlepszej Miejskiej Rewitalizacji oraz Nagrodę Specjalną Jury.

Jako innowacyjny deweloper, Archicom stale testuje nowe technologie, wdraża rozwiązania oparte o AI, optymalizuje procesy i redefiniuje swoją rolę jako współtwórcy miast przyszłości – zrównoważonych i przyjaznych do życia.